该网站定位：初期将它定位为办公网，但是在后来的讨论中，已经慢慢的做了改变，实际上它已经不是一个单纯的办公系统了，是一个集新闻管理系统，人力资源系统和考勤系统于一体的一个综合性学院门户网站。是将与办公有关的所有东西从现有的网站中剥离出来的一个独立系统。
优势：目前学院网站和平台类别繁多，人力资源一个入口，考勤系统一个入口，短信平台，邮件系统各自都独立存在。管理使用都很麻烦，我们现在做的这个网站，就是要尽可能的将学院内部的这一系列系统和平台都集成到我们的中心平台上，实现他们的综合管理。
通过对各个系统的集成，减少了使用者和管理者登陆各个平台的次数，实现了一次登陆，全站使用。免去了记忆大量用户名和密码的麻烦，在一定程度上提高了使用者和管理者的工作效率，最终达到提高办公效率的目的。
从技术的角度讲，网梯公司之前给我们做的网站都是用jsp和oracle实现的，对我们来讲，过于复杂，难度较大，维护修改都很困难，所以根据网站特点和本身我们所熟练掌握的技术，我们采用php和mysql的结合来开发。到3月底交付之前，我们已经将现有oracle数据库上的所有新闻通知等信息导入我们新的mysql数据库，实现了数据的无缝对接。
另外，在版本上，从2011年初到现在，在设计室同事协助下，共经历了7版18稿的设计改动。
目前已经完成基础的数据架构，以及办公网的基础功能，另外还有二期工程会在使用过程中逐步完善。

一期工程已完成部分：

办公网首页——学院新闻以及中心文化的一个展示平台。对比目前学院的首页，按照现有学院类门户网站的流行趋势，采用了卡片式网页设计，这样，整个首页更加精简。

包括中心概况、新闻宣传、通知公告、人力资源、招生专栏、党务管理、教工之家等栏目。

中心日志，以日历的形式显示中心重要事件，便于查看。

网站首页的业务板块对应着中心下级学院部门的网站外部链接。

平台管理对应各分平台的连接入口。

人力资源及办公自动化登陆模块——实行开放式登陆模式，权限不同显示内容不同。权限及其设置可在后台定义及其更改。

个人工作室：个人提醒、站内信、工作日志。

考勤申报：考勤填报、考勤审核、考勤统计、考勤取消

新闻管理：新闻类型管理、二级分类、新闻内容管理

办公管理：部门机构、人员管理、权限管理、学院日志、假期设置等。
二期工程未完成部分：

档案管理：上级主管部门、学校、中心各类公文、音像文字材料的整理、归档、借阅查询、登记备案，实现档案管理的网络化。
设备管理：各类办公家具、教学设备、计算机网络设备的购置、管理、变更、报废管理，实现产品型号、使用人员的一一对应。
教室管理：教室的预借、登记、使用、闲置等状态管理；教室使用时间、人数、课程、授课教师等相关信息的录用及变更等。
技术支持： 集成现有的短信系统，实现与现有信息系统的整合，实现网上短信发布、电话通知、邮件通知、在线客服等。
服务通道：运用网络技术手段为员工快捷、高效工作提供各种服务，如常用信息查询、站内检索、提醒服务、邮箱登录、相关业务网页的友情链接等。
汇报目的
1汇报项目进展情况

2反馈不足之处，根据意见修改

3在网站定位和设计模块上，是否有新的变化，如有变化根据变化改动

